Presupuesto desarrollo web.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Valor hora: | USD 10 |
|  |  |  |  |
| Descripción |  | Horas | Pecio total |
| Maquetado de página web | ----------------------------------- | 8 | USD 50 |
| Desarrollo del sitio | ----------------------------------- | 45 | USD 450 |
| Pagina extra | ----------------------------------- | 15 | USD 150 |
| Modificaciones | ----------------------------------- | 2 | USD 20 |
| Host | ----------------------------------- | Anual | $ 5.000 |

Detalle.

* Maquetado de página web.

Se mantendrán hasta un máximo de **4 reuniones con el cliente**, en las cuales se establecerá el boceto del sitio. A partir de la segunda reunión, se presentará el boceto elaborado en base a la reunión previa. Una vez concluido y dado por escrito el conforme, se procede a la siguiente etapa del desarrollo del sitio web.

Toda actividad que excede las 4 reuniones establecidas se tabulara como costo adicional, utilizando el pago mínimo establecido para las modificaciones

* Desarrollo del sitio.

Una vez confirmado el proyecto, se dará lugar al desarrollo del sitio, el mismo consta de **hasta 6 paginas web**, estáticas, sin interacción. Una vez aprobado el presupuesto, en la firma del contrato se establecerá las entregas parciales conjuntamente con el abono del 50% del valor y los desembolsos correspondiste posteriores.

Por cada pre entrega establecida, el Cliente cuenta con **2 modificaciones** incluidas dentro del valor pactado, toda modificación excedente se cobra extra. En la entrega final se cuenta **con 3 modificaciones** incluidas**. Las modificaciones no son acumulables** en caso de no utilizarla dentro de los 5 días hábiles siguientes de la preentrega/entrega final caducaran.

El cliente conserva el código fuente del sitio.

* Modificaciones.

Las modificaciones se considera todo cambio en el desarrollo del sitio. El cliente abona extra únicamente las excedentes a las establecidas para cada etapa.

El valor reflejado es el mínimo por modificación, en caso de poseer mayor desarrollo se presupuestará dentro de las 48hs de recibida la petición por parte del cliente y este debe aprobar el presupuesto por escrito.

La actualización del contenido del sitio, se cataloga como modificación, el cliente se compromete a entregar el contenido detallado a actualizar, se bonifica por año 2 modificaciones de contenido con la contratación del servicio de host.

* Host.

Se brinda un servicio opcional de host, para cargar el sitio web en la red. El mismo tiene una renovación anual, cuyo valor se notificará al cliente con un periodo mínimo de 3 mes antes del cumplimiento del plazo.

No se incluye dominio, el mismo se cotiza acorde al mismo. Se brinda asesoramiento y asistencia sin cargo para su adquisición. El mismo queda en poder del cliente.

En caso de no contratar este servicio, el cliente acepta la finalización de la responsabilidad del Desarrollador con la entrega del sitio web por medio de archivo comprimido.